CODEPROCESS

AgendeAqui → AgendaFit

Análise Crítica de Transformação

Auditoria técnica do código existente, gap real para MVP e roadmap honesto

Time de Especialistas

Arquitetura · Produto · WhatsApp · Marketing · Monetização

Março 2026 · v2.0 (revisão crítica)

# O Time de Especialistas

Este relatório foi elaborado por um time multidisciplinar simulado para auditar o estado real do código AgendeAqui e definir um roadmap honesto de transformação para o AgendaFit.

| 🏗️ | Lucas Ferreira Arquiteto de Software & .NET Senior 12 anos com .NET e Clean Architecture. Especialista em CQRS, DDD e migração de APIs para produtos SaaS. Foco: auditar o código existente com olho crítico. |
| --- | --- |

| 💡 | Priscila Mendes Product Manager & UX para PMEs 8 anos construindo produtos mobile-first para público não-técnico. Ex-iFood. Foco: definir o MVP mínimo viável real, sem scope creep. |
| --- | --- |

| 📱 | André Barbosa Especialista em WhatsApp Business & Chatbots 6 anos integrando WhatsApp Business API. Consultor Chakra Chat e Take Blip. Foco: o que o parceiro de chatbot realmente precisa, sem embelezamento. |
| --- | --- |

| 🎯 | Marina Cavalcanti Especialista em Marketing & Growth NE 15 anos em growth de startups no Nordeste. Ex-diretora de marketing do Porto Digital. Foco: validação de mercado e concorrência real. |
| --- | --- |

| 📊 | Camila Andrade Especialista em Monetização & Unit Economics CFO fracionária de 12 SaaS brasileiros. Foco: unit economics reais, não projetados. |
| --- | --- |

# 1. Auditoria Técnica: O Que Realmente Existe

## 1.1 Visão de Lucas: A Verdade Nua e Crua

A arquitetura é excelente. A fundação Clean Architecture + DDD + CQRS + multi-tenancy via RLS é sólida e bem implementada. O Domain Layer tem modelagem rica com state machine completa no Appointment, Value Objects validados e 93 testes unitários passando. Isso é raro numa Phase 2. MAS:

⚠️ ALERTA CRÍTICO: A feature principal do produto (agendar) NÃO funciona O Appointment — a razão de existência do produto — tem ZERO endpoints na API. Não existe CreateAppointmentCommand, CancelAppointmentCommand, nem RescheduleAppointmentCommand. Não existe GetAvailableSlotsQuery. O parceiro de chatbot não consegue fazer UMA única consulta de horários. Não existe NENHUMA autenticação (nem JWT, nem API Key). A API está aberta. Global Query Filters NÃO estão configurados — qualquer query Dapper pode vazar dados entre tenants. Os RabbitMQ consumers NÃO existem. Exchanges e filas estão declaradas, mas ninguém consome. ZERO testes de integração. Os 122 testes são unitários. Nada foi testado contra PostgreSQL ou RabbitMQ reais. O Exception Handler só trata ValidationException. NotFound, Conflict e Forbidden não retornam HTTP correto.

O que “Domain pronto” realmente significa:

Dizer que o “Domain está pronto” é como dizer que a planta da casa está pronta. É verdade e é valioso, mas a casa não está construída. Para cada feature que diz “Domain pronto, endpoint pendente”, o trabalho real inclui: criar o Command/Query no Application layer, implementar o Handler com toda a lógica de orquestração, criar o Validator com FluentValidation, criar o endpoint na API com request/response DTOs, criar o mapper com Mapperly, escrever testes unitários do handler, e escrever testes de integração. Isso é 70% do trabalho, não 30%.

Mapa honesto de maturidade por camada:

| Camada | O Que Existe | O Que Falta | Maturidade Real |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain | Entities, VOs, Events, State Machine, Repo Interfaces, 93 testes | AvailabilityService (domain service), validações de conflito na criação | 85% (bem modelado) |
| Application | Tenant + Professional + Service + Client CRUD, Behaviors, Validators | Todos os commands/queries de Appointment e Schedule, bridge para RabbitMQ | 35% (cadastros prontos, core pendente) |
| Infrastructure | DbContext, 6 Configs, 6 Repos, Dapper factory, RabbitMQ setup, Mappers | Global Query Filters, RabbitMQ consumers, WhatsApp provider, Notification entity, Integration tests | 40% (plumbing ok, consumers pendentes) |
| API | 14 endpoints (Tenant/Professional/Service/Client CRUD), Middleware, Health | Appointment endpoints, Schedule endpoints, Auth (JWT+APIKey), Rate limiting, Webhooks | 25% (auxiliares prontos, core vazio) |
| Testes | 122 unitários (93 Domain + 22 Application + 7 Arch) | Integration tests (Testcontainers), E2E tests, load tests | 30% (units ok, integração zero) |

Conclusão de Lucas: A maturidade real para o chatbot conseguir fazer um agendamento é de ~30%, não 70%. A fundação arquitetural é excelente (e isso é o mais difícil de refazer), mas o trabalho de implementação das features core é substancial. Não subestime.

# 2. O Que o Parceiro de Chatbot Realmente Precisa

## 2.1 Visão de André: MVP Mínimo para o Chatbot Funcionar

Esqueça CRM, campanhas, relatórios e booking links por enquanto. O parceiro de chatbot precisa de CINCO coisas para funcionar:

| Prioridade | Endpoint Necessário | Por Quê | Status Hoje |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 (é ou não é) | GET /availability?professionalId&date | Sem isso, chatbot não mostra horários | NÃO EXISTE |
| P0 (é ou não é) | POST /appointments | Sem isso, não cria agendamento | NÃO EXISTE |
| P0 (é ou não é) | PUT /appointments/{id}/cancel | Sem isso, não cancela | NÃO EXISTE |
| P0 (é ou não é) | API Key auth middleware | Sem isso, qualquer um acessa a API | NÃO EXISTE |
| P0 (é ou não é) | GET /clients?phone={phone} | Identificar cliente recorrente | Repo pronto, endpoint NÃO |
| P1 (semana 2+) | PUT /appointments/{id}/reschedule | Reagendar pelo WhatsApp | NÃO EXISTE |
| P1 (semana 2+) | GET /professionals, GET /services | Listar opções | PRONTO ✅ |
| P2 (nice to have) | POST /webhooks | Chatbot receber eventos de mudança | NÃO EXISTE |

Conclusão de André: Dos 5 endpoints críticos para o chatbot, ZERO existem hoje. O parceiro não consegue testar nada. A boa notícia: o Domain Layer já modela tudo isso internamente (Appointment.Create, Schedule.GetAvailableSlots, HasConflictAsync). O trabalho é “subir” essa lógica para Application e API. É possível entregar os 5 endpoints P0 em 2-3 semanas de trabalho focado.

## 2.2 Visão de Priscila: Definindo o MVP Real (Sem Scope Creep)

O erro clássico de produto é tentar entregar CRM, campanhas de WhatsApp, relatórios avançados e booking link ao mesmo tempo que os endpoints básicos. O MVP do AgendaFit não é um SaaS completo. O MVP é:

MVP AgendaFit = API funcional para o chatbot do parceiro 1. Chatbot do parceiro consulta horários disponíveis e cria agendamentos → CORE 2. Cliente recebe confirmação e lembrete por WhatsApp → DIFERENCIAL 3. Profissional vê seus agendamentos (pode ser um GET simples, sem painel) → BÁSICO 4. Tudo isso funcionando com segurança (API Key + Global Query Filters + RLS) → OBRIGATÓRIO O que NÃO é MVP: CRM, tags de cliente, campanhas de retorno, relatórios avançados, booking link público, JWT para painel web, webhooks para n8n/Zapier. Tudo isso vem DEPOIS de validar com os primeiros 5-10 salões.

# 3. Concorrência Real no Mercado de Agendamento

## 3.1 Visão de Marina: Quem já está no mercado

Antes de construir, precisamos saber contra quem estamos competindo. O mercado de agendamento para salões e serviços no Brasil já tem players estabelecidos:

| Player | Forças | Fraquezas | Preço |
| --- | --- | --- | --- |
| Trinks | 40k+ estabelecimentos, marketplace, Stone integrado, 130+ relatórios | Só beleza, sem API aberta, sem WhatsApp nativo robusto | R$ 79-229/mês |
| Gendo | IA integrada (GAIA), CRM completo, Google Reserve, agenda virtual | Focado em salões, sem API-first, sem multi-tenancy para integradores | R$ 69-199/mês |
| Booksy | Global, UX polishíssimo, app para cliente, marketplace | Pricing em dólar, sem foco Brasil, WhatsApp básico | USD 29-69/mês |
| Avec | Marketplace B2C, app consumidor, pagamento integrado | Sem camada API, limitado a beleza, modelo marketplace | Comissão por agendamento |
| Calendly | Link de booking simples, integrações calendário | Não é multi-tenant, sem WhatsApp, foco reuniões | USD 10-16/seat/mês |
| Converso.pro | Mini-site + agendamento + WhatsApp, foco BR | Limitado, sem CRM, sem API | Freemium |

O que realmente diferencia o AgendaFit:

Marina: Não adianta dizer “API-first” como diferencial para donos de salão — eles não sabem o que é API. O diferencial para o usuário final precisa ser: “Seu cliente agenda pelo WhatsApp, sem baixar app, sem site”. O diferencial técnico real é outro: o parceiro de chatbot já existe e já tem salões usando o chatbot dele. O AgendaFit entra como o backend inteligente que dá superpoderes ao chatbot — disponibilidade real-time, anti-conflito, lembretes automáticos. Isso é B2B2C: você vende para o parceiro de chatbot, que vende para os salões.

💡 INSIGHT ESTRATÉGICO: O modelo não é B2C — é B2B2C O AgendaFit não compete diretamente com Trinks ou Gendo (eles vendem para o salão). O AgendaFit vende para o PARCEIRO DE CHATBOT, que já tem a distribuição. Isso muda tudo: o ICP não é o dono do salão, é o parceiro de chatbot e futuros integradores. O modelo AgendeAqui (Scheduling-as-a-Service API) continua válido — o AgendaFit é o primeiro consumidor. Implicação: pricing B2B (API tiers) faz mais sentido que pricing B2C (R$ 29/salão).

# 4. Monetização: Dois Caminhos Possíveis

## 4.1 Visão de Camila: O Dilema de Pricing

A análise anterior propunha R$ 29-59/mês direto para salões. Mas com o parceiro de chatbot, existem dois caminhos:

Caminho A: Vender direto para salões (B2C)

|  | Grátis | Pro R$ 29/mês | Business R$ 59/mês |
| --- | --- | --- | --- |
| Agendamentos/mês | 50 | 500 | Ilimitado |
| Profissionais | 1 | 5 | 20 |
| Notif. WhatsApp | 30 | 500 | 5.000 |
| Mini-CRM | ✖ | ✅ | ✅ |

Prós: receita direta, relacionamento com usuário final, dados de uso. Contras: CAC alto (vender para MEIs 1 a 1), suporte intensivo, churn alto (PMEs são voláteis). Break-even: ~200 pagantes.

Caminho B: Vender a API para o parceiro de chatbot (B2B2C)

|  | Starter | Professional | Business |
| --- | --- | --- | --- |
| Preço/mês | R$ 97/mês | R$ 247/mês | R$ 497/mês |
| Tenants (salões) | 10 | 50 | 200 |
| Agend./mês total | 500 | 5.000 | Ilimitado |
| API Access | Básico | Completo | Completo + SLA |
| Notif. WhatsApp | 1.000 | 10.000 | 50.000 |
| Webhooks | 5 | Ilimitado | Ilimitado + Priority |

Prós: 1 cliente paga mais que 10 salões, CAC baixíssimo, parceiro faz a distribuição, suporte técnico (não end-user). Contras: dependência de poucos clientes, menos controle sobre UX final. Break-even: ~3-5 parceiros.

Recomendação de Camila: Começar pelo Caminho B (vender API para o parceiro de chatbot que já existe). Validar com esse primeiro parceiro, depois decidir se faz sentido abrir o Caminho A (venda direta). Não tente os dois ao mesmo tempo — foco é o que mata startups.

# 5. Roadmap Honesto (Com Buffer)

## 5.1 Premissas do Roadmap

Este roadmap assume: desenvolvedor solo (Joseleno) trabalhando no AgendaFit paralelamente ao contrato da CodeProcess; semanas de ~15-20 horas dedicadas ao AgendaFit; curva de aprendizado com Chakra Chat API; imprevistos técnicos normais de integração.

| Semana | Fase | Entregas Concretas | Marco de Validação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Segurança + Core | Global Query Filters (30min!) + Expand ExceptionHandler + API Key auth middleware + CreateAppointmentCommand + GetAvailableSlotsQuery + endpoints | Parceiro consegue consultar horários e criar agendamento via API Key |
| 3-4 | Scheduling Completo | CancelAppointmentCommand + RescheduleAppointmentCommand + ConfirmAppointmentCommand + GetClientByPhoneQuery + endpoints + Testes integração (Testcontainers) | Parceiro consegue todo o fluxo: consultar → agendar → cancelar → reagendar |
| 5-6 | Notificações | Domain Event → RabbitMQ bridge + WhatsApp consumer (Chakra Chat) + Confirmação automática + Background Worker lembretes 24h/2h + DLQ/Retry | Cliente recebe WhatsApp de confirmação e lembrete automático |
| 7-8 | Schedule + Auth | Schedule CRUD (commands/queries/endpoints) + JWT Bearer auth + Rate limiting por plano + Swagger/OpenAPI docs | Profissional gerencia horários + API documentada para parceiro |
| 9-10 | Estabilização | Load testing (k6) + Health checks expandidos + Serilog structured logging + Bug fixes da integração com parceiro | API estável, <200ms p95, pronta para beta |
| 11-14 | Beta + Iteração | Beta com 5-10 salões via parceiro + Coletar métricas (no-show antes/depois) + Iterar baseado em feedback real + Corrigir edge cases | Dados reais de uso, NPS dos salões, validação de willingness to pay |
| 15-18 | CRM (se validado) | SÓ se o beta validar demanda: histórico cliente + notas + LTV + campanhas retorno WhatsApp + booking link público | Features de CRM só se houver evidência de demanda real |

Por que 14 semanas até o beta (não 12):

A análise anterior subestimou três coisas: (1) a integração com Chakra Chat API tem curva de aprendizado — templates de WhatsApp precisam ser aprovados pelo Meta, o que pode levar 2-5 dias por template; (2) Testcontainers setup para PostgreSQL + RabbitMQ em CI/CD não é trivial na primeira vez; (3) o parceiro de chatbot vai encontrar edge cases que você não previu, e isso requer tempo de iteração. Adicionamos 2 semanas de buffer.

Marco crítico: Semana 4

🎯 Semana 4: O parceiro de chatbot DEVE conseguir: ✅ Autenticar via API Key ✅ Listar profissionais e serviços (já funciona hoje) ✅ Consultar horários disponíveis por profissional e data ✅ Criar agendamento com validação de conflito ✅ Cancelar e reagendar via API ✅ Identificar cliente recorrente por telefone Se a Semana 4 não entregar isso, o projeto está atrasado. Repriorize imediatamente.

# 6. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Parceiro de chatbot não integra a tempo | Alto — sem validação | Média | Alinhar contrato de API na Semana 1. Compartilhar Swagger. Fazer calls semanais. |
| RLS não está configurado no EF Core | Crítico — vazamento de dados | 100% (confirmado) | PRIMEIRA coisa a fazer. Literalmente 30 min de trabalho, mas impacto crítico. |
| Templates WhatsApp rejeitados pelo Meta | Alto — atrasa notificações | Média | Submeter templates nas Semanas 3-4, antes de precisar deles na Semana 5. |
| Scope creep (CRM/relatórios antes do core) | Médio — atrasa MVP | Alta (tentação natural) | CRM só na Semana 15+. Antes disso, foco 100% em agendamento + notificações. |
| Solo developer + contrato CodeProcess | Médio — burnout, velocidade | Alta | Ser realista com horas. 15-20h/semana no AgendaFit. Não prometer deadlines agressivos. |
| Trinks ou Gendo lançam WhatsApp nativo forte | Médio — diferencial diminui | Baixa-Média | Velocidade de execução + modelo B2B2C (eles vendem B2C, você vende API). |
| Custo WhatsApp BSP escala com uso | Baixo-Médio — margem comprime | Média | Precificar notificações como recurso limitado por plano. Overage billing. |

# 7. Decisão de Naming

## 7.1 Três Opções

| Opção | Descrição | Prós | Contras |
| --- | --- | --- | --- |
| A) Renomear tudo para AgendaFit | Namespaces, Docker, GitHub, CI/CD mudam | Marca forte, consistência, mais simples de comunicar | Trabalho de rename agora, perde identidade API-as-a-Service |
| B) Dual identity | AgendeAqui = API engine, AgendaFit = produto SaaS em cima | Preserva opcionalidade, pode licenciar API para outros | Complexidade de marca, confusão inicial |
| C) Manter AgendeAqui por enquanto | Não renomear até validar com o beta | Zero trabalho de rename, foco no código | Nome não comunica valor para salões (se decidir ir B2C depois) |

Recomendação do time: Opção C (manter AgendeAqui até o beta). Renomear agora é trabalho que não entrega valor ao parceiro. Se o modelo B2B2C validar, o nome AgendeAqui funciona bem para uma API. Se decidir pivotar para B2C, faça o rename depois com convicção. Registre o domínio agendafit.com.br agora como proteção, mas não gaste tempo no rename.

# 8. Sinergias com WeeklyPulse e CodeProcess

O AgendaFit compartilha o mesmo ICP (MEI/PME de serviços) do WeeklyPulse. No futuro, os dois produtos podem ser oferecidos como suite: o AgendaFit gerencia os agendamentos, e o WeeklyPulse envia o relatório semanal com métricas de presença, faturamento e perfil dos clientes.

Infraestrutura compartilhada: Clean Architecture .NET, PostgreSQL, RabbitMQ, GitHub Actions. O custo marginal de manter dois produtos com a mesma stack é significativamente menor do que stacks diferentes.

A expertise da CodeProcess em consultoria .NET garante a sustentabilidade técnica. O AgendaFit também serve como caso de estudo real para o blog da CodeProcess (artigo sobre “Como transformar uma API genérica em produto SaaS”).

# 9. Conclusão: Veredito Revisado

✅ A transformação é viável, MAS com ressalvas importantes • A fundação arquitetural (Clean Arch, DDD, CQRS, RLS) é excelente e 100% reaproveitável • MAS o trabalho de implementação das features core é maior do que a análise anterior sugeriu (~30% pronto, não 70%) • O Domain Layer é o maior ativo: modela Appointment, Schedule, Professional, Service, Client com qualidade • MAS “Domain pronto” ≠ “produto pronto”. Application + API + Infra ainda precisam de trabalho substancial • O parceiro de chatbot é a vantagem competitiva real: elimina CAC e dá distribuição imediata • MAS o modelo de monetização precisa ser decidido: B2B2C (API para parceiro) ou B2C (direto para salões) • Estimativa realista: 14 semanas até beta funcional, 18+ semanas até features de CRM • CRM é DEPOIS do beta, não parte do MVP. Scope creep é o maior risco.

## 9.1 Ações Imediatas (Esta Semana)

🚀 6 AÇÕES PARA OS PRÓXIMOS 7 DIAS 1. HOJE: Implementar Global Query Filters em todas as 6 configurações EF Core (30 min, impacto crítico de segurança) 2. HOJE: Expandir ExceptionHandlingMiddleware para NotFound, Conflict, Forbidden (1h) 3. ESTA SEMANA: Compartilhar o Swagger/OpenAPI com o parceiro de chatbot (mesmo incompleto, para alinhar contratos) 4. ESTA SEMANA: Começar CreateAppointmentCommand + GetAvailableSlotsQuery (o core do core) 5. ESTA SEMANA: Criar API Key auth middleware (middleware simples, habilita parceiro a testar) 6. REGISTRAR: domínio agendafit.com.br como proteção de marca (sem renomear o código ainda)

CodeProcess · Análise Crítica: AgendeAqui → AgendaFit

Elaborado em Março 2026 · Aracaju, Sergipe · v2.0 (revisão crítica)